NEXUS Designer Code

Регламент работы и норм профессионального и этического поведения исполнителя на платформе

Принцип платформы: Клиент NEXUS — владелец бизнеса, ценящий своё время дороже денег. Каждое взаимодействие с ним — это акт уважения к его ресурсам, решениям и репутации.

Раздел 1: Общие положения - статус исполнителя, ценности платформы, обязательность Кодекса

Раздел 2: Правила коммуникации - жёсткие SLA на ответы (2–4 часа), правила встреч, форматы переписки, еженедельная отчётность

Раздел 3: Стандарты работы - порядок старта проекта, требования к подаче, обоснование решений, работа с правками, финансовая прозрачность

Раздел 4: Этика - конфиденциальность и NDA, интеллектуальная собственность, конфликт интересов, запрет откатов

Раздел 5: Отношения с платформой - правила работы через NEXUS, требования к портфолио, непрерывное профессиональное развитие

Раздел 6: Санкции - четырёхуровневая шкала нарушений от предупреждения до немедленного исключения

Раздел 7: Философия premium-сервиса - принцип «опережающего сервиса», работа с возражениями, портрет идеального исполнителя

Раздел 8: Взаимодействие с администратором платформы

Раздел 9: Видеопояснения к чертежам

Раздел 10: Порядок взаиморасчетов

Раздел 11: Порядок подписания договоров и соглашений

Раздел 12: Обязательства платформы перед дизайнером

Раздел 13: Срок действия Кодекса и порядок его пересмотра

Раздел 1. Общие положения

1.1 Статус и обязательства

Дизайнер, прошедший отбор на платформу NEXUS, принимает настоящий Кодекс как обязательный к исполнению документ. Кодекс имеет приоритет перед личными привычками, сложившимися в предыдущей практике, и распространяется на все этапы работы: от первого контакта с клиентом до завершения проекта и постгарантийного периода.

Кодекс основан на международных стандартах профессиональной этики дизайнеров — Chartered Society of Designers (CSD), Society of British & International Interior Design (SBID), Международного совета обществ дизайнеров (ICSID), а также на стандартах обслуживания luxury-сегмента.

1.2 Ключевые ценности NEXUS

Девиз платформы: NEXUS - это место, где профессионализм не обсуждается. Он подразумевается.

Ценности NEXUS - это не декларация намерений, а операционный код: каждая из них определяет, как платформа отбирает дизайнеров, обслуживает клиентов и принимает решения.

01 - ДОВЕРИЕ.

Доверие - единственный актив, который нельзя купить.

02 - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

У профессионала нет творческого кризиса, незаконченной работы или несохранившегося файла перед дедлайном.

03 - ПУНКТУАЛЬНОСТЬ.

Каждый срок — это обязательство, а не ориентир.

04 - ЭКСПЕРТИЗА.

NEXUS - не маркетплейс фрилансеров. Это платформа экспертов, которые думают бизнесом клиента, а не своим гонораром. Дизайнер NEXUS - советник, который берёт ответственность за результат.

05 - НЕОРДИНАРНОСТЬ.

Шаблонное решение - это профессиональная неудача. Детали не второстепенны - они и есть результат.

06 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Профессионал не говорит о клиентах - ни чтобы похвастаться, ни чтобы предупредить. Данные клиента защищены абсолютно - до, в ходе и после проекта, навсегда.

07 - ПРОЗРАЧНОСТЬ.

Проблема, о которой клиент узнаёт от дизайнера — это профессионализм. Проблема, о которой клиент узнаёт от кого-то другого - это провал. NEXUS строит культуру, где плохие новости говорят первыми и предлагают решение.

08 - РОСТ И РАЗВИТИЕ

Лучший - не статус, достигнутый однажды. Дизайнер NEXUS постоянно расширяет компетенции: от нейродизайна и WELL-стандартов до понимания бизнес-моделей клиентов. Стагнация — начало деградации.

09 - УВАЖЕНИЕ

Клиент всегда обращается к эксперту, а не к другу. Мы, уважаемое время и решения клиента, не ставим свое мнение выше его права выбора.

Раздел 2. Правила коммуникации

2.1 Скорость ответа

Клиент NEXUS ценит время превыше всего. Задержка ответа — это сигнал неуважения, даже если она технически не нарушает договор.

- Приоритетные запросы (вопросы по текущему проекту, утверждение решений): ответ в течение 2 часов в рабочее время

- Стандартные запросы (уточнения, документы, файлы): ответ в течение 3 рабочих часов

- Нерабочее время: подтверждение получения сообщения — не позднее начала следующего рабочего дня, но не позднее 09:00

- Экстренные ситуации с отметкой СРОЧНО: немедленный ответ, независимо от времени суток

Принцип «одно сообщение — одна мысль»: не превращайте простой вопрос клиента в диалог на пять реплик.

2.2 Форма коммуникации

Обязательно:

- Обращение на «Вы» — всегда, без исключений

- Грамотная письменная речь без сокращений, жаргона, смайлов в деловой переписке

- Использование имени клиента в приветствии каждого письма

- Структурированные сообщения: тема → суть → запрашиваемое действие

Запрещено:

- Слова «нет», «не знаю», «это невозможно» без немедленного предложения альтернативы

- Сокращения типа «ок», «спс», «норм»

- Голосовые сообщения без предварительного согласования

- Ответы «по-дружески» — даже если клиент сам перешёл на более свободный тон

- Жалобы на подрядчиков, погоду, пробки — клиента не интересуют ваши обстоятельства

2.3 Встречи и переговоры ВКС с сотрудниками платформы

Деловой этикет на встречах — это часть профессиональной репутации.

- В случае опоздания: звонок администратору за 20 минут до встречи с точным временем прибытия

- Внешний вид: деловой, соответствующий уровню клиента и площадки

- Материалы к встрече готовятся за 24 часа и направляются администратору заблаговременно

- Встреча завершается чётким резюме договорённостей, которое дизайнер подтверждает администратору в письменном виде в течение 2 часов после получения

2.4 Еженедельная отчётность

Отчетность — это не бюрократия, это инвестиция в доверие Клиента.

Каждую пятницу до 17:00 дизайнер направляет администратору краткий письменный отчёт:

- Что сделано за неделю

- Что запланировано на следующую

- Есть ли риски по срокам или бюджету и предложения по устранению и минимизации рисков

Формат: не более одной страницы или структурированного списка. Отсутствие новостей — тоже новость, и об этом нужно сообщить.

Раздел 3. Стандарты работы с проектом

3.1 Начало проекта

До старта работ дизайнер обязан:

- Изучить бриф — внимательно, целиком, не задавая вопросы, ответы на которые уже содержатся в документе

- Исследовать бизнес клиента: сайт, соцсети, конкуренты, целевая аудитория, позиционирование

- Составить план проекта с разбивкой по этапам, датам и контрольным точкам — и согласовать его с администратором до начала работы

- Зафиксировать все договорённости письменно — устная договорённость не существует

- Подписать NDA и все необходимые документы до первого получения конфиденциальных данных

3.2 Проектирование и подача материалов

Качество:

- Сдавать только лучшую работу — не «рабочий вариант на обсуждение»

- Каждое решение должно быть обосновано: недопустимый подход для обоснования решений- «мне нравится», «я так считаю и вижу», «таково мое мнение»,  – а «это решает задачу клиента — потому что…»

- Шаблонные решения исключены. Каждый проект уникален и исходит из специфики конкретного бизнеса и аудитории

Подача концепции:

- Концепция, и все остальные этапы, подкрепляются видео не более 10 минут (важен фон, внешний вид, позиция перед камерой, разрешение камеры, громкость и качество звука, освещение, скорость речи, план рассказа) — не допустима пересылка файла без объяснений (подробнее в разделе №9)

- Дизайнер проводит клиента через решение: объясняет логику, референсы, почему именно это сочетание цветов / материалов / планировка

- При презентации активно используется язык клиента и его бизнес-цели, а не профессиональный жаргон или сложная профессиональная лексика. Если профессиональный язык неизбежен, то здесь же следуют пояснения сказанного на доступном языке.

Внесение правок:

- Правки принимаются и отрабатываются без споров, даже если профессиональная позиция дизайнера иная

- Если правка ухудшает проект — дизайнер объясняет это корректно, один раз, с аргументами. После этого решение остаётся за клиентом

- Количество правок, включённых в стоимость, фиксируется в договоре

3.3 Пунктуальность и сроки

Срок — это обещание. Нарушение сроков в сегменте premium-клиентов является основанием для расторжения контракта.

- Все дедлайны вносятся в общий план проекта и видны клиенту

- О риске нарушения срока дизайнер предупреждает администратора за 72 часа — не в день дедлайна

- При форс-мажоре: немедленный звонок администратору, новый срок, письменное подтверждение

- Просрочка без уведомления — грубое нарушение Кодекса

3.4 Финансовая прозрачность

Клиент сегмента premium нередко тщательно контролирует расходы, несмотря на масштаб проекта.

- Дизайнер обязательно указывает данные на товары поставщиков, с их рыночной стоимостью на момент составления спецификации проекта

- Спецификация составляется детально, без скрытых статей: учитывается замер, доставка, сборка, подпилы и коррекция на объекте, монтаж. Количество материалов указывается с запасом или без, по договоренности и в зависимости от указываемых материалов.

- Все изменения бюджета проекта согласовываются письменно до их возникновения

- Дизайнер не предлагает «самое дорогое» — дизайнер предлагает оптимальное по качеству и задаче

- Требования дизайнерами откатов от поставщиков и скрытых комиссий строго запрещены и являются основанием для исключения с платформы

3.5 Авторский надзор

Сложные конструктивно проекты (соединение в конструкции трех и более материалов, методология нанесения несколько компонентных материалов, реставраций с несколькими этапами работ) и дорогостоящий проект (площадью от 1000 м2 и бюджетом от 50 млн.руб.) обязательно выполняется с авторским надзором исполняющего дизайнера или надзором стороннего специалиста. Платформа не несет ответственность за дальнейшие взаимосвязи клиента и дизайнера со сторонними организациями.

3.5.1 Принцип разграничения зоны ответственности

Дизайнер несёт профессиональную ответственность за проектное решение в соответствии с предоставленной исходной информации клиентом. Строительные и монтажные работы - зональная ответственность подрядчика.

3.5.2 Риски выполнение работ не по проекту

- Ситуация — одна из наиболее конфликтных. Порядок действий дизайнера:

- При получении информации о расхождении принять ее и сравнить с исходными данными от клиента.

- Запросить у клиента фото, размеры и иную информацию отклонений — фото, видео, письменная фиксация с точки зрения рабочей документации, которая нарушена.

- Немедленно уведомить администратора NEXUS — при любом разговоре с клиентом напрямую.

- Дизайнер осуществляет анализ информации предоставленной клиентом о природе возникновения расхождений в проекте.

- Письменные выводы с аргументами отправляет администратору платформы. В анализе важно учесть: отсутствие или наличие вносимых самостоятельно изменений в проект клиентом или исполнителей различных работ на объекте; иных обстоятельств, послуживших возникновению конструктивных, габаритных, технических изменений рабочей документации проекта; зона ответственности дизайнера

- Если отклонение уже реализовано и неустранимо — дизайнер готовит письменные выводы о последствиях для клиента и предлагает компенсирующее решение.

- Не используйте самостоятельно — дизайнер не берет на себя сложные договоры с проработкой в ​​обход клиента.

3.5.3 Обязательства дизайнера при отсутствии авторского сопровождения

- Передать представленную документацию в полном объеме в соответствии с предоставлено ему исходной информацией, находящейся в рамках компетенций дизайнера

- Произвести видео запись согласованного проекта, с разъяснением основных узлов, материалов, конструктива и прочее для прораба и исполнителей проекта

- Оставаться доступным для технических вопросов подрядчика в реальном времени для пояснений, ноне дополнений по проекту. Связь осуществляется через администратора платформы для безопасности отношений и возникновения разногласий

Раздел 4. Этика и поведенческие нормы

4.1 Взаимодействие с клиентом

Клиент NEXUS — не «заказчик», а деловой партнёр, который доверяет дизайнеру часть своего бизнеса. Это доверие нельзя воспринимать как должное.

Обязательные принципы:

- Экспертная позиция, не дружеская. Дружелюбие — в готовности помочь. Дистанция — в уважении к статусу клиента

- Проактивность. Дизайнер не ждёт вопроса — он предвидит его и отвечает заранее

- Глубокое погружение. Дизайнер изучает компанию, продукт, конкурентов клиента и мыслит его категориями

- Не осуждать. Образ жизни, вкусы и решения клиента — вне зоны оценки, даже в частных разговорах

- Слушать активно. Переспрашивать для уточнения — профессионально. Не слышать — недопустимо

Запрещено:

- Обсуждать клиента с коллегами, подрядчиками, другими клиентами

- Использовать информацию о клиенте в маркетинговых целях без письменного согласия

- Публиковать фото объекта, материалы проекта, имя клиента в социальных сетях и портфолио без явного разрешения

- Называть имена других клиентов платформы в разговорах

4.2 Конфиденциальность

Конфиденциальность — это не просто юридическое обязательство, а признак профессионализма.

Дизайнер обязан:

- Соблюдать NDA в течение всего срока его действия — включая период после завершения проекта

- Хранить все материалы клиента на защищённых носителях с ограниченным доступом

- Не передавать документы, сметы, планировки третьим лицам — включая подрядчиков — без согласования с клиентом

- При утечке данных: немедленно уведомить NEXUS и клиента

Перечень конфиденциальной информации: бизнес-планы, финансовые показатели, данные о клиентах, технические решения, переговоры, брифы, сметы, концепции и любые данные или информация, которые были получены от клиента и NEXUS

4.3 Интеллектуальная собственность

- Все материалы, созданные дизайнером в рамках проекта, являются собственностью клиента после оплаты согласно договору

- Плагиат и использование чужих решений без ссылки на источник — основание для немедленного исключения с платформы

- Дизайнер не копирует концепции конкурентов клиента и не воспроизводит собственные решения из других проектов без адаптации под текущий контекст

4.4 Конфликт интересов

- Дизайнер не работает одновременно с прямыми конкурентами клиента без его уведомления и письменного согласия

- Дизайнер не принимает вознаграждение от поставщиков и подрядчиков в обход клиента

- При возникновении конфликта интересов дизайнер немедленно информирует NEXUS

Раздел 5. Отношения с платформой NEXUS

5.1 Обязательства перед платформой

- Вся коммуникация с клиентом ведётся через платформу NEXUS

- Прямые сделки в обход платформы запрещены на весь срок действия соглашения и в течение 24 месяцев после его завершения

- Дизайнер обязан поддерживать актуальное портфолио, обновлять его по завершении каждого проекта

- Рейтинг на платформе формируется на основе оценок администратора по итогам выполненной работы. Нарушения Кодекса влекут снижение рейтинга, приостановку и исключение.

5.2 Качество портфолио и профиля

Профиль дизайнера на NEXUS — это витрина. Клиент принимает решение о выборе исполнителя прежде всего на основании профиля и рекомендаций администратора.

Все указанные дизайнером данные проходят проверку. Недобросовестное предоставление информации платформе снижают шансы дизайнера попадания в ряды специалистов сообщества платформы. Грубое нарушение предоставления недостоверной информации вовсе лишают данной возможности.

- Только реальные выполненные работы — никаких концептов и учебных проектов без маркировки

- Фотографии высокого качества, профессиональная съёмка

- Описание каждого проекта: задача → решение → результат (в бизнес-метриках, если возможно)

- Актуальные данные об опыте, специализации, наградах.

5.3 Непрерывное развитие

Платформа NEXUS объединяет лучших. «Лучший» — это не статус, достигнутый однажды, а постоянная работа.

Рейтинг на платформе напрямую зависит от уровня подтвержденного профессионализма дизайнера, а не от оценок клиентов. Постоянный рост дает возможность выхода на более масштабные проекты.

- Участие в профессиональных мероприятиях, публикациях, сертификациях

- Знание актуальных трендов: нейродизайн, биофильный дизайн, WELL/LEED стандарты, человекоцентричное освещение

- Расширение компетенций: смежные дисциплины (акустика, свет, навигация, brand experience)

Раздел 6. Нарушения и санкции

6.1 Градация нарушений

| Тип | Примеры | Санкция |
| --- | --- | --- |
| Критическое | Разглашение NDA, откаты, плагиат, прямая сделка в обход платформы, дискредитация клиента | Немедленное исключение без права восстановления |
| Серьёзное | Систематическое нарушение сроков, отсутствие авторского надзора на крупном проекте, публикация материалов клиента без разрешения | Приостановка до 90 дней, понижение уровня доступа |
| Стандартное | Задержка ответа свыше 8 часов, нарушение формата коммуникации, несдача отчётности | Предупреждение, отражение в рейтинге |
| Предупреждение | Единичные отклонения от стандартов | Письменное замечание |

6.2 Процедура рассмотрения жалоб

- Клиент направляет жалобу на дизайнера платформе, с конкретным описанием ситуации и нарушением дизайнера

- NEXUS рассматривает жалобу и направляет уведомление дизайнеру

- Дизайнер имеет 48 часов на письменный ответ с пояснением или несогласием

- NEXUS рассматривает позиции обеих сторон и выносит решение в течение 5 рабочих дней

- Решение направляется обеим сторонам в письменном виде

Раздел 7. Клиентский сервис уровня NEXUS

7.1 Философия работы с premium-клиентом

Клиент премиального сегмента хочет получить не просто услугу — он хочет получить уверенность:

- Уверенность, что его время уважают

- Уверенность, что деньги расходуются точно по назначению

- Уверенность, что исполнитель думает о его бизнесе, а не только о своём гонораре

- Уверенность, что результат будет именно таким, как договорились

Дизайнер NEXUS — это не тот, кто хорошо рисует. Это тот, кто понимает бизнес клиента лучше, чем многие его сотрудники, и умеет это понимание превратить в пространство.

7.2 Принцип «опережающего сервиса»

Профессионалы, работающие с premium-сегментом, не отвечают на запросы — они их предвосхищают.

- Дизайнер видит потенциальную проблему раньше клиента — и приходит к нему с решением, а не с проблемой

- Если что-то пошло не так — клиент узнаёт об этом от дизайнера, а не от третьих лиц

- Дизайнер предлагает улучшение, которое клиент не просил, — аргументированно, без навязывания

7.3 Работа с возражениями и критикой

Критика — это информация, а не атака.

- Выслушивать возражения до конца, не перебивая

- Не защищаться и не оправдываться — уточнять и предлагать решение

- Не переводить профессиональную дискуссию в личное противостояние

- Признавать ошибки без самобичевания и без перекладывания вины — вместе с планом исправления

Раздел 8. Взаимодействие с администратором платформы

8.1 Роль администратора

Администратор NEXUS — это не контролёр, а профессиональный партнёр дизайнера внутри платформы. Он обеспечивает качество сервиса для клиента, поддерживает репутацию платформы и помогает дизайнеру работать в соответствии со стандартами. Отношение к администратору должно быть таким же уважительным и деловым, как к клиенту.

8.2 Обязательные точки контакта с администратором

Дизайнер обязан уведомлять администратора платформы в следующих ситуациях:

- Старт проекта — в течение 24 часов после подписания договора с клиентом: подтверждение получения брифа, план-график проекта

- Завершение каждого этапа — краткое уведомление с указанием даты сдачи материалов клиенту

- Риски и отклонения — любое отклонение от согласованного графика сообщается администратору

- Конфликтная ситуация с клиентом — информировать администратора немедленно, до эскалации. Дизайнер не решает конфликт самостоятельно в обход платформы

- Завершение проекта — финальный отчёт администратору в течение 48 часов после сдачи объекта: что сделано, сроки, обратная связь клиента

- Форс-мажор — болезнь, технический сбой, недоступность — немедленное уведомление с указанием предполагаемых сроков возобновления работы

8.3 Формат коммуникации с администратором

- Вся переписка ведётся внутри платформы через предусмотренные каналы

- Тон — деловой, конкретный. Запросы формулируются чётко: что нужно, в какой срок, зачем

- Администратор отвечает в течение рабочего дня. Если ответ не получен — допустимо одно повторное обращение через 4 часа

- Дизайнер не обсуждает с администратором личные обстоятельства и не использует общение как способ снять с себя ответственность за результат

- Замечания администратора по качеству работы принимаются как профессиональная обратная связь — без защитной реакции и споров

8.4 Что администратор вправе запросить

Администратор платформы вправе в любой момент запросить у дизайнера:

- Промежуточные материалы по проекту для контроля качества

- Подтверждение коммуникации с клиентом (скриншоты переписки, протоколы встреч)

- Статус по открытым задачам

- Видеопояснения к чертежам (см. Раздел IX)

- Обновлённое портфолио после завершения проекта

Отказ или затягивание с предоставлением запрошенных материалов рассматривается как нарушение Кодекса (уровень «стандартное нарушение»).

8.5 Конструктивное взаимодействие

Если дизайнер не согласен с решением администратора — он вправе изложить свою позицию письменно, аргументированно и один раз. Решение платформы после рассмотрения аргументов является окончательным. Публичное обсуждение внутренних разногласий — в соцсетях, в разговорах с клиентами — строго запрещено и является основанием для блокировки аккаунта.

Раздел 9. Видеопояснения к чертежам

9.1 Зачем нужны видеопояснения

Премиальный клиент платформы NEXUS нередко не имеет архитектурного образования, но всегда имеет высокие ожидания и критическое мышление. Чертёж без пояснения — это документ для специалиста. Видеопояснение превращает технический документ в понятный инструмент принятия решений. Это также снижает количество правок, ускоряет согласование и формирует доверие к дизайнеру как эксперту.

9.2 Когда видеопояснение обязательно

Дизайнер обязан записать видеопояснение при передаче следующих документов:

- Концепция

- Планировочное решение (все варианты)

- Чертежи расстановки мебели

- Развёртки стен с особенностями, на которые необходимо задержать внимание клиента

- Спецификации отделочных материалов и таблицы полов/потолков

- Чертежи сантехнической и электрической разводки (схематично — в части, касающейся дизайна)

- Финальный рабочий пакет документации перед передачей подрядчику

- Любые изменения в проекте после согласования (даже если правка кажется незначительной)

9.3 Стандарты записи

Техника:

- Продолжительность: от 3 до 10 минут на один пакет чертежей. Длиннее — только при согласовании с администратором

- Формат видео: горизонтальный, разрешение не ниже 1080p

- Демонстрация экрана: чёткое изображение чертежа, без засветки и размытия. Рекомендуется использование профессионального инструмента скринкаста (Loom, OBS, встроенные инструменты платформы)

- Голос: чистый, без фонового шума. Внятный темп речи — не слишком быстро

- Указка: использование курсора или виртуальной указки для навигации по чертежу обязательно. Клиент должен понимать, о каком элементе идёт речь

Содержание видео — обязательная структура:

- Приветствие (5–10 секунд): имя клиента, название проекта, что будет рассмотрено в этом видео

- Общий вид чертежа — ориентация: где север, где вход, логика пространства

- Зонирование — дизайнер объясняет, почему выбрано именно это деление на зоны, какую задачу клиента оно решает

- Ключевые решения — по каждому нестандартному или важному элементу: почему именно так, какие были альтернативы

- На что обратить внимание при согласовании — конкретные точки, где требуется решение клиента

- Итог — что будет следующим шагом после согласования, срок ожидания обратной связи

Запрещено:

- Читать размеры и цифры без объяснения их смысла

- Использовать профессиональный жаргон

- Записывать видео «на ходу», в шумном месте, с дрожащей камерой

- Превращать пояснение в монолог без структуры

- Извиняться за качество чертежей в видео — если есть замечания, они исправляются до отправки

9.4 Загрузка и передача

- Видеопояснение загружается на платформу NEXUS одновременно с чертежами — не отдельным письмом и не позже

- Название файла: [№Договора] _ [Тип документа] _[Дата] — например: 456123_Планировка_01.04.2026

- Если клиент запросил повторное пояснение по конкретному элементу — дизайнер записывает короткое дополнительное видео (до 3 минут) в течение 4 рабочих часов

9.5 Видеопояснения для администратора платформы

Помимо клиентских, дизайнер при необходимости записывает видеопояснения для внутреннего контроля качества платформы:

- По запросу администратора — в течение 24 часов

- Формат тот же, но без обращения к клиенту

- Цель: обоснование принятых проектных решений перед экспертным советом NEXUS при рассмотрении спорных ситуаций или при повышении уровня дизайнера

Раздел 10. Порядок взаиморасчетов

10.1 Участники

Данный порядок предназначен для обеспечения прозрачных и безопасных расчётов между:

- заказчиком (клиент)

- дизайнером (исполнитель)

- владельцем платформы NEXUS (агент)

10.2 Кто чем владеет

- Платформа владеет номинальным счётом в банке

- Клиент — бенефициар средств, которые он перечисляет на номинальный счёт

- Дизайнер — получатель средств после выполнения условий сделки (платформа выплачивает вознаграждение, удерживая комиссии)

10.3 Общие принципы взаиморасчетов

- Работа выполняется поэтапно согласно утверждённому плану проекта

- Клиент производит 100% предоплату за каждый этап до начала работ над этим этапом

- NEXUS не участвует напрямую в расчётах между клиентом и дизайнером по выполнению работ, но контролирует исполнение обязательств по сделке

- Комиссия NEXUS удерживается на номинальном счете и перечисляется на расчетный счет платформы после приемки клиентом выполненного этапа

- Объем оказываемых услуг, общая стоимость услуг, сроки оплат и комиссия указываются в договоре до начала оказания услуг

10.4 Порядок движения денежных средств

- Между участниками сделки заключаются необходимые договоры, в которых фиксируются стоимость договора, комиссия платформы, сроки и условия выполнения работ

- Клиент перечисляет оплату на номинальный счёт по указанным реквизитам

- Деньги поступают на номинальный счёт, но по бухгалтерии относятся к клиенту‑бенефициару (разделённый учёт у банка)

- Платформа по API инициирует резервирование/блокировку суммы под конкретный заказ, чтобы средства не могли быть использованы без согласия клиента

- Дизайнер выполняет работы и выгружает результаты

- Клиент подтверждает приемку оказанных услуг

- Платформа формирует распоряжение: сумма дизайнеру (стоимость оказанных минус комиссия) и сумма комиссии платформы (перечисляется на расчётный счёт платформы)

- Банк обрабатывает выплаты в рамках лимитов и правил номинального счёта

- Платформа получает отчётность по операциям

10.3 Гарантии платформы

- NEXUS обеспечивает защиту средств заказчика и гарантирует возврат денежных средств клиенту, выплату неустойки и штрафов, если дизайнер нарушил обязательства

- NEXUS обеспечивает финансовую защиту дизайнера: денежные средства за каждый этап перечисляются путем 100% предоплаты на номинальный счет платформы и перечисляются дизайнеру по результатам оказанных услуг

- Все этапы работы и их приемка фиксируются подписанием акта об оказании услуг с обеих сторон (дизайнер и клиент)

Раздел 11: Порядок подписания договоров и соглашений

  - Общие принципы

NEXUS гарантирует юридическую защищённость всех сделок, включая защиту персональных данных и контроль за соблюдением требований законодательства (ФЗ‑152, 115‑ФЗ, нормы об электронной подписи и т.д.).

  - Список соглашений и договоров, подписываемых дизайнером

- Соглашение о конфиденциальности: закрепляет обязанность дизайнера не разглашать данные заказчиков, результаты работ, коммерческую информацию платформы и третьих лиц

- Соглашение об обработке персональных данных: определяет основания и цели обработки персональных данных дизайнера (и клиентов, с которыми он работает), согласие дизайнера на обработку, а также права и обязанности сторон

- Соглашение об использовании простой электронной подписи: позволяет оформлять документы в электронной форме (договоры, акты, соглашения) с использованием простой электронной подписи, формируемой в платформе или через интегрированный сервис (например, ЕГАИС, «Мой налог» и др.)

- Агентский договор с платформой: по которому платформа выступает агентом, а дизайнер — принципалом. NEXUS привлекает клиентов, сопровождает сделки, а в обмен получает комиссию от суммы, уплачиваемой клиентом дизайнеру

- Между дизайнером и клиентом: договор об оказании услуг, обязательно содержит приложение с перечнем и стоимостью этапов

  - Порядок подписания документов

    - Дизайнер регистрируется в личном кабинете платформы, и система последовательно предлагает подписать:

- Соглашение о конфиденциальности

- Соглашение об обработке персональных данных

- Соглашение об использовании простой электронной подписи (если используется простая ЭП)

    - Для подписания:

- Дизайнер изучает документ

- Формируется простая электронная подпись (одноразово, подтверждением кода, входа или через интеграцию с внешним сервисом)

- Система записывает факты: дата, время, IP‑адрес, подпись и архивирует PDF‑версию документа.

    - После подписания всех обязательных соглашений:

- Дизайнеру открывается доступ к агентскому договору с платформой

- Дизайнер подписывает агентский договор таким же способом

- Платформа сохраняет электронный архив всех подписанных соглашений и договоров и выдаёт дизайнеру возможность скачивать их в PDF‑формате

- При полном доступе к платформе и поступлении заказ, дизайнер подписывает договор с заказчиком

  - Обмен документами между сторонами

Обмен договорами и актами осуществляется одним из согласованных способом:

- Основной канал — личный кабинет платформы

  - Хранение и архивирование документов

- Соглашение о конфиденциальности

- Соглашение об обработке персональных данных

- Соглашение об использовании простой электронной подписи

- Агентский договор с платформой

- Акты об оказании услуг между NEXSUS и дизайнером

- Договор об оказании услуг между дизайнеров и клиентов, акт, приложения и дополнительные соглашения к нему

  - Доступ к документам

Кто имеет доступ к документам:

- стороны по соответствующему договору

- уполномоченные сотрудники NEXSUS (администратор, модераторы, юристы, бухгалтерия

- при запросе суда, налогового органа или иного уполномоченного лица NEXSUS может предоставить копии документов.

Раздел 12. Обязательства платформы перед дизайнером

12.1 Принцип партнерства

Кодекс NEXUS — не односторонняя договорная лояльность. Платформа принимает на себя симметричные меры: требуя от дизайнера профессионализма, NEXUS обеспечивает условия, при которых такая работа возможна.

12.2 Операционная платформа

Передача брифа: полный, структурированный бриф передаётся дизайнеру не позднее, чем за 48 часов до старта проекта. Бриф, не прошедший внутреннюю проверку качества NEXUS, дизайнеру не передаётся.

Сроки оплаты: Платформа пересчитывает вознаграждение дизайнеру в течение 3 рабочих дней после подписания клиентом акта об оказании услуг на этапе. Задержка по вине платформы компенсируется.

Доступ к инструментам: Платформа обеспечивает дизайнера актуальными шаблонами, чек-листами, стандартами подачи и прочими операционными материалами в актуальном состоянии.

12.3 Защита дизайнера от некорректного поведения клиента

NEXUS не оставляет дизайнера один на один с обслуживанием, в котором клиент обеспечивает границу профессиональных отношений.

Платформа обязывается:

Принять сторону дизайнера и провести работу с клиентом, если зафиксированы: оскорбительный тон, необоснованные требования, угроза, запрос на работу вне договора без оплаты.

Расторгнуть договор с клиентом, если его поведение систематически нарушает профессиональные нормы, два и более зафиксированных случаев в рамках одного проекта или три — за период сотрудничества, без финансовых потерь для дизайнера на выполненных этапах.

Не разглашать личные данные проектировщика клиента сверхобъема, необходимого для исполнения договора.

12.4 Профессиональная поддержка

Дизайнер запросил у администратора экспертную консультацию по спорному проектному решению — платформа обеспечивает доступ к экспертному совету.

NEXUS уведомляет дизайнера о любых изменениях в стандартах, шаблонах и требованиях не позднее, чем за 14 дней до их принятия в силе.

Раздел 13. Срок действия Кодекса и порядок его пересмотра

13.1 Срок действия

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента подписания дизайнерского агентского договора с платформой NEXUS и действует бессрочно — до его официальной замены новой редакцией или до расторжения соглашения о правительстве.

13.2 Плановый пересмотр

Кодекс пересматривается не реже одного раза в год — в первом квартале. Основания для внеплановой редакции:

Существенные изменения в законодательстве РФ, затрагивающие деятельность дизайнеров и платформ.

Появление систематических ситуаций, не урегулированных действующей редакцией (не менее 3 задокументированных случаев).

Обращение дизайнеров в сообществе — в наличии аргументированного коллективного запроса.

13.3 Процедура обновления

Рабочая группа платформы (администраторы + экспертный совет) формирует изменения проекта.

Проект направляется всем активным дизайнерам платформы для ознакомления — в течение 30 дней до придания силы.

В течение 14 дней дизайнеры редактируют письменные замечания и предложения через личный кабинет.

Платформа рассматривает поступившие предложения и публикует окончательную редакцию с комментарием: «принято/не принято — причина».

Финальная редакция публикуется в личном кабинете каждого дизайнера. Продолжение работы на платформе после направления редакции в силу согласия с ее условиями.

13.4 Архив редакций

Все редакции кода хранятся в архиве платформы и доступны дизайнерам по запросу. Версионирование: «Код NEXUS Designer, редакция [год].[номер]».

Итог: Портрет дизайнера NEXUS

Дизайнер NEXUS — это профессионал, которому можно доверять. Это значит: он делает то, что обещал, в срок, на согласованном уровне качества, не разглашает чужих секретов и не исчезает при первой сложности.

Клиент платит за это не только деньгами — он платит своей репутацией, доверяя дизайнеру часть своего бизнеса. Настоящий профессионал понимает эту ответственность — и этим отличается от просто талантливого.

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента подписания договора с платформой NEXUS и является неотъемлемой частью соглашения о сотрудничестве.